# 校园二手交易平台项目开发规划书

1 项目概述	1

1.1 项目定位	1

1.2 设计目标	1

1.3 简历价值点	1

2 技术选型	1

2.1 后端技术栈	1

2.2 数据与中间件	2

2.3 前端技术栈	2

2.4 工程与测试工具	2

2.5 部署方案	2

3 功能模块清单	3

3.1 用户模块	3

3.2 商品模块	3

3.3 交易模块	3

3.4 互动模块	3

3.5 管理后台	3

3.6 技术亮点（简历重点）	3

4 数据库设计	4

4.1 设计原则	4

4.2 表结构设计	4

4.3 索引建议	6

5 四周开发计划	6

5.1 第 1 周：环境与基础模块	6

5.2 第 2 周：交易闭环	6

5.3 第 3 周：优化与管理后台	6

5.4 第 4 周：上线与简历收尾	7

6 简历项目描述写法建议	7

6.1 简历条目模板	7

6.2 面试高频问题清单	7

# 1 项目概述

## 1.1 项目定位

本项目为面向高校学生的校园二手交易平台，采用 C2C 模式，服务校内闲置物品的发布、浏览与交易。核心业务闭环为：用户注册登录、发布商品、浏览搜索、下单购买、订单状态流转、收货评价，覆盖真实交易系统的完整链路。

## 1.2 设计目标

1. 业务闭环完整：具备真实交易系统的核心链路，而非单纯增删改查；

2. 技术有亮点：集成 Redis 缓存、JWT 鉴权、接口幂等、订单超时处理等面试高频考点；

3. 可部署可演示：使用 Docker 部署到云服务器，简历附可访问链接与测试账号。

## 1.3 简历价值点

项目使用 Spring Boot 3 + Vue 3 主流技术栈，具备完整交付物、可量化性能指标（JMeter 压测数据）与清晰的技术亮点，能够在简历筛选和面试深挖两个环节同时加分。

# 2 技术选型

## 2.1 后端技术栈

1. 开发框架：Spring Boot 3.x + JDK 17 + Maven，使用 Spring MVC 构建 RESTful 接口；

2. 持久层：MyBatis-Plus，国内就业主流 ORM，内置分页与代码生成，CRUD 效率高；

3. 鉴权方案：Spring Security + JWT 无状态登录，用户信息存于 Token，支持前后端分离；

4. 接口文档：Knife4j（Swagger 3 增强版），自动生成在线接口文档，便于联调与面试展示。

## 2.2 数据与中间件

1. 主数据库：MySQL 8.x，InnoDB 引擎，utf8mb4 字符集；

2. 缓存：Redis 7.x，缓存热点商品列表与详情，降低数据库压力；

3. 消息队列（可选加分项）：RabbitMQ，用于订单超时延迟队列与交易异步通知。

## 2.3 前端技术栈

Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + Axios，实现商城前台与管理后台两套界面；若时间紧张，可先用 Thymeleaf 服务端渲染保证功能完整，后续再升级为前后端分离。

## 2.4 工程与测试工具

Git（GitHub 托管）、IDEA、Apifox 或 Postman（接口调试）、DBeaver 或 Navicat（数据库管理）、JMeter（性能压测，用于产出量化数据）。

## 2.5 部署方案

Docker 容器化部署 Spring Boot 与 Redis，Nginx 反向代理前端与静态资源，云服务器选用 2 核 2G 轻量实例（学生认证约每年 60 至 150 元），国内节点绑定域名需备案，可先用 IP 访问。

### 技术选型汇总表

表 1 技术选型汇总

| 模块 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.x + JDK 17 | 主流稳定，生态完善，就业需求量大 |
| 持久层 | MyBatis-Plus | 国内企业常用，开发效率高 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 免费成熟，面试必考 |
| 缓存 | Redis 7.x | 热点缓存，性能优化亮点 |
| 消息队列 | RabbitMQ（可选） | 延迟队列、异步解耦，进阶加分 |
| 鉴权 | Spring Security + JWT | 无状态认证，前后端分离标配 |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 组件化开发，简历技术栈更全 |
| 接口文档 | Knife4j | 自动生成，联调与展示方便 |
| 部署 | Docker + Nginx | 容器化交付，体现工程能力 |
| 压测 | JMeter | 产出 QPS、响应时间等量化指标 |

# 3 功能模块清单

## 3.1 用户模块

1. 注册登录：手机号或邮箱注册、密码加密存储（BCrypt）、JWT 签发与鉴权；

2. 个人信息：查看与修改昵称、头像上传、密码修改；

3. 收货地址管理：地址增删改查、默认地址设置。

## 3.2 商品模块

1. 商品发布：标题、描述、价格、分类、多图上传（本地存储或对象存储）；

2. 商品浏览：分类浏览、关键词搜索、分页列表、商品详情；

3. 商品管理：本人商品的上架、下架、编辑、删除。

## 3.3 交易模块

1. 下单：校验商品在售状态、生成唯一订单号、写入订单表；

2. 模拟支付：模拟微信或支付宝支付回调，回调验签后更新订单状态；

3. 订单状态机：待付款、待发货、待收货、已完成、已取消、已退款六种状态流转；

4. 订单超时取消：定时任务扫描超时未支付订单并自动取消、恢复商品库存。

## 3.4 互动模块

1. 商品收藏：收藏与取消收藏、我的收藏列表；

2. 商品评论：交易完成后发表评价、展示评分。

## 3.5 管理后台

1. 用户管理：用户列表、禁用与启用；

2. 商品管理：商品审核、违规下架；

3. 订单管理：全量订单查询与状态处理；

4. 数据统计：商品发布量、订单量、成交额等简单统计。

## 3.6 技术亮点（简历重点）

1. Redis 缓存热点商品列表与详情，缓存一致性采用更新数据库后删除缓存策略；

2. 下单接口幂等：前端预生成唯一订单号，后端结合数据库唯一约束防止重复下单；

3. 订单超时自动取消：@Scheduled 定时扫表（基础版）或 RabbitMQ 延迟队列（进阶版）；

4. 统一响应体 Result、全局异常处理 @RestControllerAdvice、参数校验、登录拦截器；

5. JMeter 压测并产出报告：记录接口 QPS、平均响应时间、TP99 等指标。

# 4 数据库设计

## 4.1 设计原则

核心业务表共 8 张，采用 InnoDB 引擎与 utf8mb4 字符集，主键为自增整型；每张表统一包含 create_time 与 update_time 字段，状态字段统一使用 tinyint 枚举并注明含义。

## 4.2 表结构设计

表 2 用户表（user）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| username | varchar(50) | 用户名，唯一 |
| password | varchar(100) | BCrypt 加密后的密码 |
| nickname | varchar(50) | 昵称 |
| avatar | varchar(255) | 头像地址 |
| phone | varchar(20) | 手机号，唯一 |
| role | tinyint | 角色：0 普通用户，1 管理员 |
| status | tinyint | 状态：0 禁用，1 正常 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

表 3 商品分类表（category）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| name | varchar(50) | 分类名称 |
| sort | int | 排序权重 |
| status | tinyint | 状态：0 停用，1 启用 |

表 4 商品表（product）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| user_id | bigint | 卖家用户 id |
| category_id | bigint | 分类 id |
| title | varchar(100) | 商品标题 |
| description | text | 商品描述 |
| price | decimal(10,2) | 售价 |
| original_price | decimal(10,2) | 原价（可选） |
| cover_image | varchar(255) | 封面图 |
| status | tinyint | 状态：0 待审核，1 在售，2 已下架，3 已售出 |
| view_count | int | 浏览次数 |
| create_time | datetime | 发布时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

表 5 商品图片表（product_image）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| product_id | bigint | 商品 id |
| url | varchar(255) | 图片地址 |
| sort | int | 图片顺序 |

表 6 收藏表（favorite）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| user_id | bigint | 用户 id |
| product_id | bigint | 商品 id |
| create_time | datetime | 收藏时间 |

表 7 收货地址表（address）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| user_id | bigint | 用户 id |
| receiver | varchar(50) | 收货人姓名 |
| phone | varchar(20) | 收货人电话 |
| province | varchar(50) | 省 |
| city | varchar(50) | 市 |
| district | varchar(50) | 区县 |
| detail | varchar(255) | 详细地址 |
| is_default | tinyint | 是否默认：0 否，1 是 |

表 8 订单表（orders）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| order_no | varchar(64) | 订单号，唯一 |
| buyer_id | bigint | 买家用户 id |
| seller_id | bigint | 卖家用户 id |
| product_id | bigint | 商品 id |
| address_id | bigint | 收货地址 id |
| amount | decimal(10,2) | 订单金额 |
| status | tinyint | 状态：0 待付款，1 待发货，2 待收货，3 已完成，4 已取消，5 已退款 |
| pay_time | datetime | 支付时间（可空） |
| create_time | datetime | 下单时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

表 9 商品评论表（comment）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| user_id | bigint | 评论用户 id |
| product_id | bigint | 商品 id |
| order_id | bigint | 关联订单 id（可空） |
| content | varchar(500) | 评论内容 |
| rating | tinyint | 评分 1 至 5 |
| create_time | datetime | 评论时间 |

## 4.3 索引建议

1. product 表：category_id、status 联合索引，支撑分类筛选；

2. orders 表：buyer_id 索引、seller_id 索引、order_no 唯一索引；

3. favorite 表：user_id、product_id 联合唯一索引，防止重复收藏。

# 5 四周开发计划

## 5.1 第 1 周：环境与基础模块

1. 搭建开发环境（JDK 17、IDEA、MySQL、Redis、Maven），创建项目骨架；

2. 完成数据库设计与建表脚本；

3. 实现用户模块：注册、登录、JWT 鉴权、个人信息；

4. 实现商品模块：发布、列表、详情、图片上传。

验收标准：注册登录后可完成商品发布与列表查看，接口文档可访问。

## 5.2 第 2 周：交易闭环

1. 实现收货地址管理；

2. 实现下单、模拟支付回调、订单状态流转；

3. 实现我的订单列表与订单详情；

4. 实现订单超时自动取消（定时任务）。

验收标准：可完成从下单、支付到收货的完整交易流程。

## 5.3 第 3 周：优化与管理后台

1. 实现商品收藏与评论；

2. 接入 Redis 缓存热点商品并处理缓存一致性；

3. 实现管理后台：用户管理、商品审核、订单管理、数据统计；

4. 完善全局异常处理、参数校验、日志记录。

验收标准：前台与管理后台功能全部可用，缓存命中生效。

## 5.4 第 4 周：上线与简历收尾

1. 编写前端页面并完成前后端联调；

2. Docker 部署后端与 Redis，Nginx 部署前端；

3. JMeter 压测核心接口，记录 QPS 与响应时间；

4. 编写项目 README、部署文档与测试账号说明；

5. 撰写简历项目描述并准备面试问答。

验收标准：项目线上可访问，简历条目与面试话术准备完毕。

# 6 简历项目描述写法建议

## 6.1 简历条目模板

项目名称：校园二手交易平台（个人独立开发）｜技术栈：Spring Boot 3、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Vue 3、Docker。

1. 负责系统架构设计与全栈开发，实现用户、商品、订单、支付、管理后台等完整业务闭环；

2. 基于 Spring Security 与 JWT 实现无状态登录鉴权，通过自定义注解与拦截器完成接口权限控制；

3. 使用 Redis 缓存热点商品数据，缓存命中率约 X%，接口平均响应时间由 X 毫秒降至 X 毫秒（填写实际压测数据）；

4. 通过唯一订单号与数据库唯一约束实现下单幂等，定时任务实现超时订单自动取消并恢复库存；

5. 使用 Docker 将项目部署至云服务器，实现一键启动，项目线上可访问。

## 6.2 面试高频问题清单

1. JWT 的认证流程与 Token 过期续期方案；

2. 缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的区别与解决方案；

3. 缓存一致性如何保证，为什么采用删除缓存而非更新缓存；

4. 订单状态机如何设计，如何保证状态流转安全；

5. 接口幂等性如何实现，重复下单如何拦截；

6. 定时任务扫表取消订单的性能问题与延迟队列方案的对比。